BÁO CÁO THỬ VIỆC & ĐÁNH GIÁ SAU THỬ VIỆC

Họ tên: Nguyễn Minh Quân                         Ngày sinh: ......................................

Chức danh: Nhân viên BQA                       Đơn vị: ...........................................

Thời gian báo cáo: Từ ngày 24/08/2026 đến ngày 01/10/2026

Người hướng dẫn: Quang Anh                     Chức danh: .....................................

A. BÁO CÁO THỬ VIỆC

1. Danh mục công việc đã/đang đảm nhiệm trong thời gian thử việc:

Báo cáo tổng hợp công việc đến ngày 01/10/2026; tuần 06 ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo. Phần đánh giá, xác nhận cuối kỳ dành cho người hướng dẫn và đơn vị.

Tuần 01 (Từ ngày 24/08/2026 đến ngày 30/08/2026)

| NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ THỰC HIỆN / MINH CHỨNG |
| --- | --- |
| Tìm hiểu Calendar/LibreBooking; phân tích chức năng đặt phòng, quản lý tài nguyên và phạm vi phân quyền. | Lập tài liệu chức năng và đánh giá khả năng đáp ứng, phân biệt chức năng có thể kế thừa với phần THG cần bổ sung. Minh chứng: tài liệu LibreBooking ngày 24/08. |
| Xây dựng đặc tả, kế hoạch triển khai và tài liệu bàn giao cho các chức năng đặt phòng, tổng quan, danh mục phòng và báo cáo. | Có bộ tài liệu spec, implement-plan và handoff theo chức năng; mô tả luồng, API sử dụng, trường hợp lỗi và tiêu chí kiểm tra. Minh chứng: các thư mục docs của Calendar. |
| Tham gia dựng và rà soát giao diện Calendar theo prototype; kiểm tra luồng tìm phòng, đặt lịch, sửa/hủy và chọn người tham dự. | Hình thành các màn nghiệp vụ và bộ thành phần giao diện dùng chung; bổ sung quản lý phòng, thiết bị và báo cáo dành cho quản trị. Minh chứng: cập nhật Calendar từ 26–28/08. |

Tuần 02 (Từ ngày 31/08/2026 đến ngày 06/09/2026)

| NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ THỰC HIỆN / MINH CHỨNG |
| --- | --- |
| Rà soát và hoàn thiện thao tác đặt phòng trực tiếp trên lịch, cách thể hiện lịch nhiều ngày và lịch toàn công ty. | Cập nhật luồng đặt phòng trên lưới lịch và cách hiển thị sự kiện qua nhiều ngày. Minh chứng: đặc tả calendar-booking và cập nhật ngày 03/09. |
| Hiệu chỉnh luồng phê duyệt và biểu mẫu: bổ sung lý do từ chối, rà soát thao tác xóa và đường dẫn của từng form. | Form có URL riêng; luồng từ chối ghi nhận lý do và thao tác xóa được kiểm soát rõ hơn. Minh chứng: cập nhật Calendar ngày 04/09. |
| Rà soát biểu mẫu tài nguyên và bộ lọc lịch; đối chiếu yêu cầu với hành vi thực tế. | Khắc phục việc sửa phòng làm mất thông tin thời lượng; thống nhất bộ lọc giữa các màn lịch. Minh chứng: cập nhật ngày 05/09 và tài liệu resources/booking. |

Tuần 03 (Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 13/09/2026)

| NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ THỰC HIỆN / MINH CHỨNG |
| --- | --- |
| Tiếp tục rà soát Calendar: biểu mẫu đặt phòng, quản lý tài nguyên, trạng thái chờ duyệt và nội dung thông báo. | Thống nhất thành phần dùng chung; hiệu chỉnh quy tắc thời lượng, điều kiện check-in và trạng thái phê duyệt. Minh chứng: cập nhật Calendar từ 07–09/09. |
| Kiểm tra cách tổng hợp báo cáo và hiển thị lịch; chuẩn hóa nhãn, tiêu đề bảng và kỳ thống kê. | Điều chỉnh kỳ báo cáo và số lượng lịch chờ duyệt theo tháng; đồng bộ cách diễn đạt trên giao diện. Minh chứng: tài liệu reports và các cập nhật ngày 08–09/09. |
| Xây dựng prototype Dashboard Thu NSNN Hà Nội và tài liệu phục vụ trình diễn, góp ý nghiệp vụ. | Dựng 4 khu vực: Tổng quan, Phân tích thu, Chi tiết phường/xã, So sánh nâng cao; bổ sung bản xem thử khung nhúng và bố cục màn hình hẹp. Số liệu ở giai đoạn này là mô phỏng. |

Tuần 04 (Từ ngày 14/09/2026 đến ngày 20/09/2026)

| NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ THỰC HIỆN / MINH CHỨNG |
| --- | --- |
| Hoàn thiện tài liệu nghiệp vụ và thiết kế Dashboard NSNN; rà soát biểu đồ cơ cấu thu, bản đồ, bộ lọc và luồng xem chi tiết. | Có báo cáo prototype ngày 14/09, tài liệu BA và thiết kế dashboard; cập nhật bố cục, typography và bộ lọc mobile. Phạm vi địa bàn gồm 126 phường/xã. |
| Phân tích tài liệu và dữ liệu bàn giao; đối chiếu nhu cầu báo cáo theo cơ quan thuế, ngành nghề, dự toán và nguồn TMS/TTR. | Bổ sung khung phân tích TMS và bộ lọc cấp quản lý; lập roadmap, chỉ rõ nguồn còn thiếu và nội dung chưa đủ điều kiện xác nhận. Minh chứng: cập nhật 16–18/09 và ROADMAP.md. |
| Đưa dữ liệu tổng hợp đã nhận vào prototype; phân biệt dữ liệu nguồn với các chỉ tiêu còn mô phỏng. | Tổng hợp danh bạ 473.618 bản ghi và dự toán của 126 phường/xã theo tài liệu ngày 18/09. Phần số thu chi tiết, kết quả kiểm tra và chỉ tiêu sai số dự báo vẫn có giới hạn cần xác nhận. |

Tuần 05 (Từ ngày 21/09/2026 đến ngày 27/09/2026)

| NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ THỰC HIỆN / MINH CHỨNG |
| --- | --- |
| Tiếp tục hoàn thiện Dashboard theo dữ liệu TMS/TTR và nhu cầu phân tích thu; rà soát trạng thái tải, bảng phân rã và cách đọc chỉ tiêu. | Cập nhật khu vực TMS/TTR, bảng cơ quan thuế quản lý địa bàn và phân tích thu. Minh chứng: các cập nhật NSNN ngày 21–23/09. |
| Rà soát giao diện trên desktop/mobile; điều chỉnh bộ lọc, KPI, biểu đồ xu hướng và danh sách người nộp thuế. | Cải thiện bộ lọc mobile, thao tác cuộn và cách trình bày KPI; bổ sung công cụ/ảnh kiểm tra giao diện. Minh chứng: các cập nhật NSNN ngày 24–25/09. |
| Rà soát cách phân loại ngành nghề và phạm vi hiển thị của danh sách người nộp thuế trên dashboard. | Điều chỉnh danh sách xếp hạng theo ngành, xử lý nhóm chưa phân loại trong phạm vi hiển thị. Minh chứng: cập nhật chức năng danh sách người nộp thuế ngày 25/09. |

Tuần 06 (Từ ngày 28/09/2026 đến ngày 01/10/2026)

| NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ THỰC HIỆN / MINH CHỨNG |
| --- | --- |
| Hiệu chỉnh nhận diện Calendar; tiếp tục chuẩn hóa nội dung và cách thể hiện số liệu trên Dashboard NSNN. | Cập nhật màu nhận diện, thẻ phòng và bảng của Calendar; thống nhất nhãn, tiêu đề và định dạng tiền trên NSNN. Minh chứng: các cập nhật từ 28–30/09. |
| Phân tích tài liệu khảo sát và xây dựng prototype tax-ops cho tác nghiệp nội bộ; thể hiện luồng báo cáo theo vai trò. | Có các nhóm chức năng công việc, nợ, rủi ro, hoàn thuế, báo cáo và dữ liệu; phân biệt màn cán bộ với màn lãnh đạo khi gửi/duyệt báo cáo. Đây là prototype, chưa xác nhận quy trình vận hành production. |
| Chuẩn hóa design system từ prototype tax-ops, chuẩn bị tài liệu và bộ thành phần để đưa vào Figma. | Chuẩn bị 38 màu, 11 text styles, 20 icon và 16 nhóm component; preview đã kiểm tra ở 1440px và 390px. Bộ import đã tạo; chưa ghi vào Figma do hết lượt kết nối MCP, còn chờ import và kiểm tra canvas. |

2. Những yêu cầu khác trong thời gian thử việc

– Tiếp tục cập nhật đặc tả và tiêu chí kiểm tra theo góp ý của người hướng dẫn; bảo đảm tài liệu và prototype thống nhất.

– Theo dõi lỗi, ghi nhận kết quả xử lý và lưu minh chứng; phân biệt rõ chức năng đã triển khai, phần mô phỏng và hạng mục còn chờ dữ liệu.

– Hoàn thiện bàn giao tài liệu, prototype và design system; phối hợp xác nhận nghiệp vụ trước khi sử dụng chính thức.

B. XÁC NHẬN:

(Phần dành cho đánh giá cuối kỳ)

| K. Nhân sự Hành chính Ngày___ /___ /______ _____________________ | Người hướng dẫn Ngày___ /___ /______ ______________________ | Nhân viên thử việc Ngày___ /___ /______ _________________________ |
| --- | --- | --- |

C. ĐÁNH GIÁ THỬ VIỆC

1. Đánh giá của người hướng dẫn: (Đánh dấu × vào ô chọn)

| STT | Tiêu chí đánh giá | Thang điểm 1. Yếu 2. Trung bình 3. Đạt 4. Tốt 5. Xuất sắc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khả năng nắm bắt công việc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Kiến thức về công việc |  |  |  |  |  |
| 3 | Chất lượng công việc |  |  |  |  |  |
| 4 | Năng suất làm việc |  |  |  |  |  |
| 5 | Tinh thần trách nhiệm |  |  |  |  |  |
| 6 | Mối quan hệ đồng nghiệp/ khách hàng |  |  |  |  |  |
| 7 | Kỹ năng giao tiếp |  |  |  |  |  |
| 8 | Ngoại hình, tác phong |  |  |  |  |  |
| 9 | Khả năng gắn bó với đơn vị |  |  |  |  |  |
| 10 | Tuân thủ nội quy, quy định của Công ty |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG (tối đa 50 điểm) |  |  |  |  |  |

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

............................................................................................................................................................

2 - Ý kiến của Trưởng Đơn vị: (Đánh dấu × vào ô chọn)

☐   Kết thúc Hợp đồng thử việc

☐   Tuyển dụng chính thức: với Chức danh ………………………. thời hạn HĐLĐ ……………

☐   Ý kiến khác .................................................................................................................................

Phúc lợi và Tiền lương (nếu có):

☐   Chức danh Theo quy định của Công ty

☐    Đề xuất khác: ………………………………………………………………………………..

Khối Nhân sự Hành chính 				Ý kiến của Trưởng đơn vị